附件八(變更及註銷)

辦理變更及註銷案件

一、專案協助計畫申請變更應注意事項：

(一)已核准之協助案件，無法確實按原申請計畫內容項目執行者，得申請變更計畫手續。

(二)應確實依「核准計畫名稱」辦理，除因獲得政府機關補助，受核定之計畫名稱所限而須即報請台電公司同意變更外，辦理採購之項目名稱與核准計畫名稱不符時，本公司不予撥款。

(三)協助計畫案件已完成者，不得申請變更計畫內容。

(四)申請變更計畫應於計畫採購前提出申請，且一次為原則，並應備文詳述具體變更理由。

(五)受補(捐)助單位須備函向本公司核轉單位提出申請變更手續，並轉送本公司電協會審議案件：

1、活動計畫案件：

應確實按原申請協助計畫內容項目辦理，與原申請協助計畫內容項目範圍不符者，均須於採購前辦理計畫變更手續。

2、基層公共建設計畫案件：

(1)於辦理採購時，所新增工程項目與原申請協助經費概算項目不符時，應於發包前提出申請計畫變更手續。

(2)於施工中因實際需要變更工程項目內容，且與原申請協助經費概算項目不符時，應即時提出申請計畫變更手續。

3、申請變更計畫應檢附之文件：

(1)「申請台電公司專案協助計畫變更彙總表」（附表50）

(2)「申請台電公司專案協助計畫變更說明書」（附表51）

(3)「申請台電公司專案協助計畫變更金額對照表」（附表52）

(六)受補(捐)助單位須備函送本公司核轉單位核定或備查案件：

1、活動計畫案件(本公司核轉單位核定案件)：

活動計畫日期及地點如有變更(變更地點仍在原周邊地區)，未經本公司核轉單位同意變更者，不予撥款。

2、基層公共建設計畫案件(本公司核轉單位備查案件)：

(1)依合約內容變更數量，受補(捐)助單位則可自行調整，並以實作實算為計算標準，請款總金額以本公司核准金額為上限。

(2)依實際需要變更數量，其數量增減10%以內，主要工程項目不變，受補(捐)助單位則可自行調整數量，請款總金額以本公司核准金額為上限。

二、專案協助計畫註銷注意事項：

(一)已核准之專案協助基層(公共)建設計畫案件，如無特殊原因，於核准逾一年仍未執行，或未經本公司核轉單位同意保留者，本公司不予撥款，該計畫將逕予註銷。

(二) 經本公司核轉單位同意保留之專案協助基層(公共)建設計畫案件，倘已保留屆滿四年仍未能實現者，不再續保留並逕予註銷結案。但有正當理由且經本公司同意保留者，不在此限。

(三)已核准之專案協助活動計畫案件，於活動結束後一個月內一次請款，逾期請款者，本公司不予撥款並逕予註銷結案。但有正當理由且經本公司核轉單位同意保留者，不在此限。

(四)協助計畫已註銷者，不得再申復核准協助。

附表50

【申請台電公司專案協助計畫變更彙總表】

受補(捐)助單位：

專案促協金項目：□活動計畫         □基層(公共)建設計畫

(單位：元）

| 本會原核准計畫 |  |  | 變更後計畫 |  |  | 變更具體理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫編號 | 計畫名稱 | 核准金額 | 順序 | 計畫名稱 | 申請金額 |  |

註：申請變更須同時填寫本表及「申請協助計畫變更說明書」（變更後計畫）。

承辦人：　　　　　　　覆核：　 　　 　　　申請單位首長：

連絡人及電話：

- 附表51

- 【申請台電公司專案協助計畫變更說明書】

受補(捐)助單位：

專案促協金項目：□活動計畫                   □基層(公共)建設計畫

原核准計劃編號及名稱：

| 計畫變更名稱 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫變更地點 |  | 村(里)， 為發、輸、變電設施之 所在 鄰接(近)鄉鎮市區 |  |  |  |  |
| 原申請計畫說明： |  |  |  |  |  |  |
| 變更需要性說明： |  |  |  |  |  |  |
| 變更計畫具體施行項目說明： |  |  |  |  |  |  |
| 變更預估效益： |  |  |  |  |  |  |
| 製作協助標誌牌作法說明： |  |  |  |  |  |  |
| 計畫變更所需全部經費 | 元 |  | 自有款項 其他單位 協(補)助 情 形 | 元 補助 元 | 台電公司核准協助金額 | 元 |

經辦人：　　 　　     覆　核：　　　　　　　申請單位首長：

連絡人及電話：

- 附表52

【申請台電公司專案協助計畫變更金額對照表】

受補(捐)助單位：

專案促協金項目：□活動計畫         □基層(公共)建設計畫

計畫名稱：

| 原核准協助計畫 |  |  |  |  |  |  | 變更後計畫 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫編號 | 項 目 | 規格 | 單價 | 數量 | 單位 | 總計 | 項 目 | 規 格 | 單價 | 數量 | 單位 | 總計 | 備註 |
|  | 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(單位:元)

經辦人：　 　　      覆　核：　　　　　　 申請單位首長：

連絡人及電話：