安裝自主檢查表
附件5
案場名稱
電號		檢查日期
檢查結果	○檢查合格 ╳有缺失需改正 /無此檢查項目
檢查項目
一、安裝前檢查			檢查結果
(一)PT線路是否配置完成
(二)CT線路是否配置完成
(三)110/220V 電源插座是否配置完成
(四)變流器RS-485線路是否配置完成
二、安裝檢查			檢查結果
(一)電表
1.現場架構為____________(三相三線/三相四線)
2.數位電表線路安裝是否正確
3.數位電表即時數值抄寫，並確認數值合理 / 項目 數值 / 有效功率 / 電流A / 電流B / 電流C / 電壓A / 電壓B / 電壓C / 頻率 / 無效功率 / 功率因數 / 總輸出有效發電量 / 抄寫時間
二、安裝檢查				檢查結果
(二)再生能源監控設備(PV-gateway)
1. 確認PV-gateway安裝完成並開機
2. 確認4G VPN SIM卡已插入
3. 確認PV-gateway內的變流器設置頁面與現場配置符合 (變流器數量、型號與連接方式是否正確)
4. 於DREAMS系統確認PV-gateway連線正常
5. 於DREAMS系統確認電表資料傳送正常，從系統中填寫下列項目即時數值，並確認現場電表乘上倍比因數後與系統上顯示相同 / 項目 數值 / 有效功率 / 電流A / 電流B / 電流C / 電壓A / 電壓B / 電壓C / 頻率 / 無效功率 / 功率因數 / 總輸出有效發電量 / 更新時間
三、完工檢查
1. 施工廢棄物是否清理完成
2. 施工前中後照片是否提供
3. 完工回報時間
四、完工報峻
1. 進場人數： / 2. 施工紀錄： / 3. 施工日期： / 4. 是否核對案件電號與現場電號一致。□是 □否 / 備註：完工報竣時請貼上安裝施工後照片6張
工地主任簽名： 現場工程師簽名：